**การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | ลำดับแผนงานจัดหา (ผด.2) | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซองภายใน | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบภายใน (วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
| 1 | ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 2 ชั้น ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 12.50 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 776 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด | 73 | e-Auction | 25 ก.ค.55 | 17 ส.ค.55 | - | - | - | เนื่องจากไม่มีงบประมาณเพียงพอ |
| 2 | ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่/แหล่งโบราณสถานกู่แก้ว บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 เพื่อพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ปฏิบัติธรรม หรือสถานที่ท่องเที่ยว ศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์ธรรมชาติ รายละเอียดโดยการปรับแต่งพื้นที่ให้สวยงาม จัดทำสวนพืชสมุนไพร ก่อสร้างลานปฏิบัติธรรมคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำน้องส้วม ฯลฯ ขนาดพื้นที่ 16 ไร่ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิมกำหนด) | 74 | ตกลงราคา | - | - | 12 ก.ย.55 | 12 ต.ค.55 | 19 ก.ย.55 |  |
| 3 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 75 | ตกลงราคา | - | - | 3 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 |  |
| 4 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมทั้งติดป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 76 | ตกลงราคา | - | - | 31 ส.ค.55 | 30 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 |  |

**-2-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | ลำดับแผนงานจัดหา (ผด.2) | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซองภายใน | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบภายใน (วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
| 5 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ป่าแดง หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมทั้งติดป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 77 | ตกลงราคา | - | - | 3 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 |  |
| 6 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมทั้งติดป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด). | 78 | ตกลงราคา | - | - | 3 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 |  |
| 7 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมทั้งติดป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 79 | ตกลงราคา | - | - | 31 ส.ค.55 | 30 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 |  |
| 8 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมทั้งติดป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 80 | ตกลงราคา | - | - | - | - | - |  |
| 9 | ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 ขนาดผิวกว้าง 0.25 เมตร ยาว 76.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 81 | ตกลงราคา | - | - | 28 ก.ย.55 | 28 ต.ค.55 | - |  |

**-3-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | ลำดับแผนงานจัดหา (ผด.2) | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซองภายใน | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบภายใน (วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
| 10 | ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ขนาดผิวกว้าง 0.25 เมตร ยาว 76.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 82 | ตกลงราคา | - | - | 28 ก.ย.55 | 28 ต.ค.55 | - |  |
| 11 | ค่าปรับปรุงถนนโดยการถมดินอัดแน่นสายบ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.55 เมตร หรือใช้ปริมาตรถมดินไม่น้อยกว่า 1,120 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด)  | 83 | ตกลงราคา | - | - | - | - | - |  |
| 12 | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนในเขตตำบลคอนฉิม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา | 84 | ตกลงราคา | - | - | 21 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 |  |
| 13 | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. (แยกเป็น)1.โครงการติดตั้งรางรับน้ำฝนสังกะสี2.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.คอนฉิม 3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวันสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมเพื่อปรับปรุงพื้นที่ใช้ประโยชน์สนามเด็กเล่น4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด | 85 | ตกลงราคา | - | - | 28 พ.ย.5422 ก.พ.5523 พ.ค.5513 ก.ย.55 | 2 ธ.ค.5423 มี.ค.5522 มิ.ย.5513 ต.ค.55 | 2 ธ.ค.5422 มี.ค.5529 พ.ค.5519 ก.ย.55 |  |

**-4-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | ลำดับแผนงานจัดหา (ผด.2) | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซองภายใน | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบภายใน (วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
| 14 | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านที่อยู่ในเขตตำบลคอนฉิมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้น้ำ | 86 | ตกลงราคา | - | - | - | - | - |  |

 **(ลงชื่อ).................................................. (ลงชื่อ).................................................. (ลงชื่อ)....................................................... (ลงชื่อ).....................................................**

 **(นางสาววันเพ็ญ คำแก่นแก้ว) (นางจิตติมา สืบสุนทร) (นางกุสุมา ศิรินันทวิทยา) (นายสมบัติ ชำกุล)**

 **นวช.การเงินและบัญชี (รรก.จพง.พัสดุ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม**